СВОДНЫЙ ПЛАН

производства земляных работ по Ленинскому району на 2017 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес производства работ  | Заказчик | Вид работ и сетей | Планируемый период/срок производства работ |
| 3 | ул.Пермская,84 | ООО «Пермская сетевая компания» | Строительство тепловой сети 2Ду=50мм от К-666А на тепловой сети М1-20 2Ду=500мм до Т-1, вид прокладки подземная канальная, протяженностью 23м | 2квартал 2017г. |
| 4 | ул.Попова,58б | ООО «Пермская сетевая компания» | Строительство тепловой сети 2Ду=65мм от НОна тепловой сети М1-14 2Ду=150мм до К-1, вид прокладки подземная канальная, протяженностью 50,6м | 2квартал 2017г. |
| 5 | ул. Сибирская,22 | ООО «Пермская сетевая компания» | Строительство тепловой сети 2Ду=80мм от ТК-49-8 на тепловой сети М1-01 2Ду=300мм до К-1, вид прокладки подземная канальная, протяженностью 164м | 2квартал 2017г. |
| 6 | Ул.Маршала Жукова,51 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 7 | Ул.Монастырская,2г | АО «Газпром газораспределение П»  | Проведение земляных работ | 3квартал 2017г |
| 8 | Ул. Борцов Революции,27 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 9 | Ст. Блочная,5км | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 3квартал 2017г |
| 10 | Ул.Сборная,21 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 11 | Ул.Торфяная.28б | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 12 | Ул. Борцов Революции,259 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 13 | Ул.Пермская.90,лит.А | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 3квартал 2017г |
| 14 | Ул. Борцов Революции,42 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 3квартал 2017г |
| 15 | Ул. Борцов Революции,19а | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 16 | Ул. Борцов Революции,74 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 3квартал 2017г |
| 17 | Ул. Борцов Революции,62 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 3квартал 2017г |
| 18 | Ул. Борцов Революции,233 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 3квартал 2017г |
| 19 | Ул. Борцов Революции,174 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 3квартал 2017г |
| 20 | Ул.Торфяная кад.№ 59:01:2010354:56 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 21 | Ул.Сборная,10 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 22 | Ул.Торфяная,74 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 23 | Ул.Односторонняя,17 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 24 | Ул.Борцов Революции,86б | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 3квартал 2017г |
| 25 | Ул.Торфяная кад.№ 59:01:2010338:77 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 26 | Ул. Борцов Революции,49 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 27 | Ул.Средняя,19 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 28 |  Ул.Сборная,27 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 29 | Ул.Торфяная,22 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 30 | Ул.Борцов Революции,4 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 31 | Ул.Болотная,19 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 32 | Ул.Болотная,2 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 33 | Ул. Борцов Революции,297 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 34 | Ул.Брикетная,30 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 35 | Ул.Торфяная,96 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 36 | Ул.Ломоносова,53В | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 37 | Ул.Торфяная,64 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 38 | Ул.Борцов Революции,84 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 3квартал 2017г |
| 39 | Ул.Борцов Революции,80 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ | 2квартал 2017г. |
| 40 | Ул.Борцов Революции,78 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ  | 3квартал 2017г. |
| 41 | Ул.Борцов Революции,24 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ  | 3квартал 2017г. |
| 42 |  Ул.Гипсовая,3 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ  | 2квартал 2017г. |
| 43 | Ул.Борцов Революции,31 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ  | 3квартал 2017г. |
| 44 | Ул.Рыбацкая,11 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ  | 2квартал 2017г. |
| 45 | Ул.Борцов Революции,86а | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ  | 3квартал 2017г. |
| 46 | Ул.Борцов Революции,88 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ  | 3квартал 2017г. |
| 47 | Ул.Борцов Революции,164 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ  | 2квартал 2017г. |
| 48 | Ул.Борчанинова,77 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ  | 2квартал 2017г. |
| 49 | Ул.Борцов Революции,98 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ  | 3квартал 2017г. |
| 50 | Ул.Торфяная кад.№ 59:01:2010354:55 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ  | 2квартал 2017г. |
| 51 | Ул.Борцов Революции,34 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ  | 3квартал 2017г. |
| 52 | Ул.Односторонняя,15, | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ  | 3квартал 2017г. |
| 53 | Ул.Борцов Революции, дом №67 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ  | 3квартал 2017г. |
| 54 | Ул.Ломоносова, дом №9 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ  | 3квартал 2017г. |
| 55 | Ул.Борцов Революции, дом №120в | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ  | 3квартал 2017г. |
| 56 | Ул. Борцов Революции, дом №203 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ  | 3квартал 2017г. |
| 57 | Ул. Болотная, 16 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ  | 3квартал 2017г. |
| 58 | Ул. Борцов Революции, 33 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ  | 2квартал 2017г. |
| 59 | Ул.Торфяная,28б | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ  | 2квартал 2017г. |
| 60 | Ул.Торфяная,25а | АО «Газпром газораспределение Пермь»  | Проведение земляных работ  | 2квартал 2017г. |
| 61 | Ул.Торфяная,45 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ  | 2квартал 2017г. |
| 62 | Ул. Брикетная,39а | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Проведение земляных работ  | 2квартал 2017г. |
| 63 | Квартал 83 ул.Пермская,3а | ООО «Лукойл-Пермь» | Строительство наружных сетей водопровода и канализации  | С 01.07.201701.10.2017 |
| 64 | Квартал 83 ул.Пермская,3а | ООО «Лукойл-Пермь» | Устройство дождевой канализации  | С 01.06.2017- 01.08.2017 |
| 65 | Квартал 83 ул.Пермская,3а | ООО «Лукойл-Пермь» | Дренажные устройства | С 01.06.2017- 01.08.2017 |
| 66 | Квартал 83 ул.Пермская,3а | ООО «Лукойл-Пермь» | Наружные сети связи | С 15.06.2017- 01.09.2017 |
| 67 | Квартал 83 ул.Пермская,3а | ООО «Лукойл-Пермь» | Теплоснабжение | С 15.05.2017- 01.09.2017 |
| 68 | Квартал 83 ул.Пермская,3а | ООО «Лукойл-Пермь» | Электроснабжение | С 15.06.2017- 01.09.2017 |
| 69 | Квартал 83 ул.Пермская,3а | ООО «Лукойл-Пермь» | Наружное освещение | С 15.04.2017- 01.09.2017 |
| 70 | Ул.Ленина,68а | ООО «Пермский энергосервисный центр» ООО «Золотая чаша» | Реконструкция тепловой сети ООО «Золотая чаша» с заключением в железобетонный канал от камеры ТК 649-1 до ввода в здание | Май 2017 |
| 71 | Ул.Крисанова,12а | МКУ «Пермблагоустройство»МУП НО г.Перми «Горсвет» | Замена ПП05025 | Февраль 2017 |
| 72 | Ул.Окулова от ул. Монастырская до ул. Попова (включая сад им. Гоголя) | МКУ «Пермблагоустройство»МУП НО г.Перми «Горсвет» | Ремонт бесхозяйных сетей (установка опор, прокладка кабельной линии, установка шкафа наружного освещения) | Июнь, июль2017 |
| 73 | ул.Набережная,3-я, дом №42 | ООО «Строительная компания «Евроинвест» | Ул.Борцов Революции –ул.Брикетная Газификация (котельные)Ул.Брикетная-ул.Набережная ; ул.Набережная | 25.01.2017- 07.02.201701.05.2017- 31.08.201701.09.2017-09.12.2017 |
| 75 | Ул.Газеты Звезда,8 | МКУ «Пермблагоустройство»МУП НО г.Перми «Горсвет» | Замена ПП-5157 | Февраль2017 |
| 76 | по ул. Пермская от ул. Газеты Звезда до Комсомольского проспекта  |  ООО "Новогор-Прикамье"технический директор Политов Алексей Аркадьевич  | капитальный ремонт, СМР по санации ПЭ водовод №9 ВНС "2-й подъем БКВ"-НС Западная (на участке по ул. Пермская от ул.Газеты Звезда до Комсомольского проспекта), Д=600, L=550 (благоустройство) | 01.05.2017- 30.06.2017  |
| 77 | по ул. Советская,75 | ООО "Новогор-Прикамье"технический директор Политов Алексей Аркадьевич | капитальный ремонт, восстановление канализации жилого дома по ул. Советская,75, Д-150мм, L=45 п.м.(открытая прокладка) инв. № 02496/концессия(благоустройство) | 01.05.2017- 30.06.2017  |
| 94 | Ул.Пушкина,6 | ОАО "СтройПанельКомплект", директор по строительству И.Ю.Чиркова 264 25 49 | объект: сети водоснабжения строящегося комплекса жилых домов "Солдатская слободка" , расположенного в квартале 145 по ул. Пушкина,д.6 Свердловского района г. Перми ул. Пушкина,6,строительство сети водопровода к жилям домам в квартале 145 объект "Комплекс жилых домов солдатская слободка".Жилой дом ул. Н. Островского,40 | 2квартал |